深圳市医疗保障局

医疗保障信息化发展规划项目

招标书

深圳市医疗保障局

2019年11月

本文档版权归深圳市医疗保障局所有，未经深圳市医疗保障局

书面批准，本文档中的任何内容都不允许被宣传、传播和发布

一、项目背景

国家医疗保障局成立后高度重视全国医保信息化建设，根据《关于医疗保障信息化工作的指导意见》（医保发〔2019〕1号），需加快形成医疗保障信息化“一盘棋”的格局，发挥信息化对医疗保障事业的支撑作用，提出按标准全国统一、数据两级集中、平台分级部署、网络全面覆盖、规范项目建设、安全保障有力等原则，建设“经办管理、公共服务、智能监管、宏观决策”四类系统组成的医保支撑体系。

为贯彻落实深圳建设先行示范区的发展目标，围绕国家医疗保障局信息化建设要求，参照广东省医疗保障局信息化规划，结合我市实际需求，急需统筹规划深圳市医疗保障信息化建设工作，做好信息化发展3至5年的总体规划、顶层设计，指导以后高标准建设“统一、高效、兼容、便捷、安全”的医疗保障信息平台，扎实做好医疗保障信息化建设试点工作，提高深圳市医疗保障信息化治理能力，推动“三医联动”的发展。

二、招标内容

（一）项目任务

1.准确分析目标及定位，根据国家医疗保障局信息化建设要求及广东省、深圳市的数字政府、智慧城市等相关政策法规以及我局自身业务痛点和需求，确定深圳市医疗保障信息化建设目标和项目定位。

2.分析业务和技术需求，基于建设目标和项目定位开展调研及需求分析工作，通过整理、分析、判断，综合考虑医疗保障信息化建设现状、政策、法规、战略及现有业务流程中急需利用信息化手段解决的重要业务问题。

3.结合我市情况和业务需求，协助我局提出未来3至5年医疗保障信息化建设项目的建议。

4.根据项目的发展目标要求，确定信息化建设的总体指导原则，包括编制依据、指导思想、发展目标、总体架构、技术路线、数据资源规划、应用系统功能建设、网络系统建设、应用支撑平台建设、安全系统以及其他配套建设等，分析并提出项目总体投资估算、相应标准规范以及相关保障措施等建议，通过编制医疗保障信息化发展规划报告，为指导项目初步设计方案和后期落地实施等提供支撑。

（二）项目工作内容

依据《国家电子政务工程建设项目管理暂行办法》（国家发改委第55号）和我局要求编制医疗保障信息化发展规划报告，包括但不限于以下内容：

1.现状分析

结合国家医疗保障局、广东省医疗保障局要求以及对医疗保障相关政策文件的解读，对深圳市医保信息化现状、发展需求进行调研分析，输出深圳市医疗保障当前存在的问题，确保能够对现状进行准确摸底。

2.需求及目标分析

根据国家医疗保障局《关于医疗保障信息化工作的指导意见》及广东省信息化建设的相关政策法规，结合当前我局自身痛点和需求，确定信息化建设目标和项目定位，分析业务和技术需求，开展调研及需求分析，整理、分析、判断，综合考虑信息化建设现状及现有业务流程中急需利用信息化手段解决的重要业务问题，结合需求分析情况，对项目建设目标提出建议。需求分析内容包括且不限于背景分析、社会问题分析、政务需求分析、业务需求分析、业务流程分析等。

3.总体规划设计

在需求分析的基础上，进行总体规划设计，输出深圳市医疗保障信息化发展规划方案并提出未来3至5年医疗保障信息化建设项目的建议，为医保信息化发展指明方向，同时编制出完整的架构设计方案，架构设计内容包括但不限于总体架构设计、业务架构设计、技术架构设计、数据架构设计、网络架构设计等。

4.标准规范建设

遵循国家电子政务相关技术标准规范以及国家医疗保障局下发的标准规范，结合我局的实际情况，设计相关的标准规范。

5.信息资源与数据库建设

通过对深圳市医疗保障有关的信息资源梳理，提出医疗保障领域信息资源体系，对医疗保障业务相关的数据库进行设计。

6.应用系统方案建设

结合业务需求分析和流程分析，根据国家、广东省医疗保障局医疗保障信息平台建设方案、《关于医疗保障信息化工作的指导意见》、其他相关指导意见或标准以及广东省医疗保障局医保信息化建设的要求，设计应用系统，描述应用系统功能。

7.应用支撑平台建设

梳理应用系统需要的支撑平台，严格遵循国家级应用支撑平台建设思路设计深圳市应用支撑平台方案，包括应用支撑平台所采取的技术路线、组件、功能等，为业务系统提供统一的应用支撑。

8.数据处理和存储系统建设

基于信息资源需求和业务系统的要求，设计数据处理系统和存储系统。

9.终端系统及接口建设

结合深圳市医疗保障自身业务情况以及与外部厅局的对接情况，设计相关终端系统及接口。

10.网络系统建设

根据招标人的网络现状，合理设计网络架构。

11.安全系统建设

针对招标人当前安全现状，梳理当前存在的安全问题，合理进行安全规划。

12.备份系统建设

针对深圳市医疗保障业务当前的数据资源现状、数据量、数据存储、数据实时性、安全性等要求，合理设计备份系统。

13.运行维护系统建设

结合深圳市医疗保障信息化平台建设内容，合理设计运维方案。

14.投资估算

根据深圳市医疗保障信息平台的建设内容，参照各种取费依据和标准，输出可研投资估算，依据项目进度实施计划合理安排投资计划。

（三）项目工作成果

按照国家发改委55号令《国家电子政务工程建设工程管理暂行办法》规定文档格式和内容要求，编制《深圳市医疗保障局医疗保障信息化发展规划报告》，并根据招标人的要求和国家、省医疗保障局信息化发展规划，完善相关内容。

成果需满足相关法律法规和技术标准规范，提交成果至少包括：《深圳市医疗保障局医疗保障信息化发展规划报告》。负责协助完成项目立项报批工作，并在相关材料报批时，安排设计人员解释报告内容，依据招标人、相关专家和审批部门的意见予以修改，直至获得批准。支持在后续相关工作中继续为招标人提供项目咨询服务。

（四）工作要求

1.总体要求

需充分了解国家医疗保障局的设计思路及设计要求，根据国家医疗保障局、广东省医疗保障局的设计规划，结合深圳市医疗保障信息化现状及实际需求进行信息化发展规划报告编制；

了解其他省市关于医疗保障信息化的建设情况，为我局医疗保障信息化建设提出可行性建议；

报告内容合理、有针对性、功能合理清晰，框架清晰完整，适应深圳市实际情况；保质保量、按服务需求完成全部服务内容，按照交付清单交付全部、可靠、可行的交付文档。

2.人员要求

中标方研究团队包含不少于4名专业人员，其中不少于1名专业人员在本服务项目开展期间在招标人指定地点驻点工作。

3.成果交付期

合同签订之日起60个自然日内提交《深圳市医疗保障局医疗保障信息化发展规划报告》初稿，后续根据国家、省医疗保障局的最新要求进行完善更新。

4.付款方式

合同签定后十五个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的60%；本项目初验合格后十五个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的20%；本项目终验合格后十五个工作日内，甲方向乙方支付合同总价款的20%。

5.验收

服务期满或完成服务成果后，招标人应对服务的成果进行详细而全面的评估验收。初稿完成后由招标人组织专家进行评估初验，初验合格后中标方按需根据国家、省医疗保障局的最新要求进行完善更新定稿并由招标人组织完成终验。招标人有权根据评估验收结果要求中标方对服务成果进行整改或者提出索赔要求。

（五）服务期限

本项目成果通过验收后结束。

三、投标主体资格要求

- 投标人为合法注册的法人或其他组织，并出具合法有效的统一社会信用代码的营业执照、法定代表人授权书（附法定代表人身份证复印件）及被授权人身份证（法定代表人直接参加磋商只需提供法定代表人身份证）；

- 在“信用中国”网站、深圳市政府采购监督管理网等网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单及其他不符合规定条件的供应商。

- 投标人单位须承诺近三年无违法违规行为，无不良执业记录及不良反映。

- 本项目不接受联合体投标、不允许分包。

四、项目报价限定

本项目报价上限为￥29万元。投标人须提供书面报价明细和说明以及必要的材料，证明报价的合理性。若投标人的报价明显低于其他投标人，有可能影响产品质量或者不能诚信履约的，评标小组成员对书面说明是否采纳等判断不一致的，按照“少数服从多数”的原则确定评标小组的意见。投标报价超出限额，或报价明显低于其他投标人报价且评标小组不采纳其说明的，投标无效。

五、投标文件编制有关要求

投标人需按以下要求编制投标文件一式4份，其中正本一份，副本3份（投标文件的正本及所有副本的封面均须加盖投标人法人公章并加盖骑缝法人公章），内容包括但不限于：

- 投标人营业执照或事业单位法人证书复印件（复印件加盖公章）；

- 法定代表人证明书和法定代表人授权书（加盖公章）；

- 投标函；

（四）项目服务方案；

（五）投标报价表（加盖公章）；

（六）报价明细和说明；

（七）项目团队情况；

上述内容存在缺失又无法做出合理解释的，投标无效。

六、投标文件的递交

- 投标文件的密封和标记

1.投标人应将投标文件正本及副本分开各用两个封套装好密封，且在封套上标明“正本”“副本”字样。封套的封口处须加盖投标人法人公章，并经法定代表人或其授权代表签名或盖章。

2.封套应注明：

收件人：深圳市医疗保障局

《深圳市医疗保障局医疗保障信息化发展规划项目招标书》投标文件。

投标文件有“北京时间2019年12月4日之前不得启封”的字样。

3.如果封套未按投标人须知要求密封和加写标记，招标人对误投或过早启封概不负责。

- 投标截止时间

1.投标文件递交时间：北京时间2019年11月21日上午9:00至2019年12月2日下午18:00。（节假日除外）

2.投标人务必于截止时间前，将有关文件按要求送达（地址：深圳市福田区海园一路1号后勤服务楼324室）。

3.在推迟了投标截止时间的情况下，招标人和投标人受投标截止时间制约的所有权和义务均应延长至新的投标截止时间。

4.招标人将拒绝并原封退回在规定的投标截止时刻后收到的任何投标文件。

- 投标文件递交

投标人在递交投标文件后，投标人不得对其投标文件做任何修改，亦不得撤回其投标文件。

七、开标与评标

- 开标

1.开标时间：北京时间2019年12月4日上午10点。

2.开标地点：深圳市福田区海园一路1号后勤服务楼215会议室（时间、地点如有变动将另行通知）。

3.三家以上（含三家）投标供应商参与投标符合开标条件。

- 评标原则与方法

1.由我局自行组织有关人员组建评标小组及监督小组，评标小组由3人组成、监督小组由2人组成，并按有关规定进行评标。

2.评标方法：采用综合评分法。

- 评标

评标小组按照下表的综合评分标准，对每个投标人的资料情况进行评议和比较，以总评分最高者确定为中标候选人。

| 分类 | 分值 | 评分说明 |
| --- | --- | --- |
| 报价 | 10分 | 价格分采用低价优先法计算，价格即满足招标文件要求且招标价格最低的招标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他供应商的价格分统一按照下列公式计算：招标报价得分=（评审基准价/招标报价）×10。 |
| 技术响应 | 40分 | 1、背景及必要性分析：对本项目建设背景及必要性进行分析，根据响应程度和描述质量评选，内容描述清晰完整有针对性、科学合理得6分，内容描述较清晰完整、针对性较强、较科学合理得3分，内容描述不完整且缺乏针对性得1分，未描述或者描述有误不得分。 |
|  |  | 2、结合国家医疗保障信息化建设思路，对本项目建设目标进行分析，根据响应程度和描述质量评选，内容描述清晰完整有针对性、科学合理得6分，内容描述较清晰完整、针对性较强、较科学合理得3分，内容描述不完整且缺乏针对性得1分，未描述或者描述有误不得分。 |
|  |  | 3、结合深圳市医疗保障业务现状，对本项目业务需求进行分析，根据响应程度和描述质量评选，内容描述清晰完整、科学合理且提供业务边界、业务模型分析得6分，内容描述较清晰完整、较科学合理但未提供业务边界业务模型分析得3分，内容描述欠考虑得1分，未描述或者描述有误不得分。 |
|  |  | 4、项目总体设计：项目总体设计思路、总体业务架构、总体技术架构、总体数据架构等能够按照国家整体要求进行规划设计。总体设计思路清晰、完全能够按照国家整体要求进行规划设计得8分，总体设计思路较清晰但未完全按照国家整体要求进行规划设计得4分，总体设计思路混乱且不能按照国家整体要求进行规划设计得1分，未描述或者描述有误不得分。 |
|  |  | 5、项目建设方案：针对本项目涉及的标准规范建设内容、信息资源规划和数据库建设方案、应用支撑平台和应用系统建设方案、数据处理和存储系统建设方案、网络系统建设方案、安全系统建设方案、备份系统建设方案等建设内容，编制项目建设方案建议书，根据项目建设方案内容的完整性、组织性、关联性、详细和可操作性进行横向对比，方案设计合理、全面、准确、切合实际得8分，方案设计较合理、条理基本清晰得4分，方案设计简单、不够全面、准确、不切合实际得1分，未描述或者描述有误不得分。 |
|  |  | 6、项目开展详细计划：针对本项目的实际情况制定设计质量保障措施和设计进度保障措施，编制项目开展详细计划，保障措施方案阐述全面、准确、计划可行切合实际得6分，保障措施方案阐述较清晰、计划基本可行得3分，保障措施方案不够全面、准确，计划不够切合实际得1分，未描述或者描述有误不得分。 |
| 企业实力 | 21分 | 1、投标人同时具有国家ISO20000信息技术管理体系认证和ISO27001安全体系管理认证，得2分。 |
|  |  | 2、投标人具有国家住房和城乡建设部颁发的电子通信广电行业工程设计甲级资质证书，得3分。 |
|  |  | 3、投标人具有国家软件能力成熟度模型CMMI5级能力认证，得3分。 |
|  |  | 4、投标人具有投标人具有国家信息系统集成服务壹级资质，得2分。 |
|  |  | 5、投标人具有中国信息安全认证中心颁发的信息安全服务资质证书（风险评估单项），得3分。 |
|  |  | 6、投标人加入《中国电子工业标准化技术协会安全可靠工作委员会》，并提供相关证明材料的，得4分。 |
|  |  | 7、投标人参与的信息化类项目获得过国家优质工程金奖荣誉或者国家科学技术进步奖荣誉，得4分。 |
| 服务团队 | 13分 | 1、项目经理：同时具有PMP和高级工程师技术职称得2分，最高计2分。（响应文件中需提供项目负责人的以上证书复印件并加盖公章、供应商为项目负责人缴纳磋商前六个月连续缴纳社保证明材料，否则不得分） |
|  |  | 2、项目团队成员（不含项目经理）： （1）成员人数达到3人得2分，每增加1人得0.5分。最高计4分； （2）每1人具有国家注册信息系统项目管理师（高级）认证得1分，最高计2分； （3）每1人具有国家注册咨询工程师（投资）认证得1分，最高计2分； （4）每1人具有CISSP注册安全工程师认证得1分，最高计1分； （5）每1人具有高级工程师技术职称证书得1分，最高计2分。 响应文件中需提供项目团队人员清单（内容至少包括姓名、执业资格、职称名称等）、以上人员证书复印件并加盖公章、团队人员缴纳招标前连续六个月的社保证明材料（团队成员中同一人员的不同证书不重复计分） |
| 业绩 | 16分 | 提供2016年9月至今医保同类项目业绩（以合同或中标通知书为准，复印件加盖公章）。原件备查。每份计2分，计满16分为止。 |

（四）招标人的权利

（一）如遇投标人不足3家的情形，招标人可根据投标人数量改为竞争性谈判或单一来源采购，候选机构为前述参与投标人。

（二）招标人确定中标人后，无义务向未中标的投标人解释其未中标的原因。

八、纪律与相关事项

（一）除投标人被要求对投标文件进行澄清外，从开标之时起至被授予合约书期间，投标人不得就其投标文件有关的事项主动与评标小组、招标人联系；

（二）从开标之时起至授予合约书期间，投标人试图在投标人间审查、比较和评价时对评标小组和招标人施加任何影响或对招标人的授标决定进行影响，都可能导致其投标资格被取消；

（三）投标人不得串通作弊，以不正当的手段妨碍、排挤其他投标人，破坏公平竞争原则；

（四）投标人应保证其提交给招标人的资料和数据是真实的，并承担相应的法律责任；

（五）投标人自行承担可能因资料遗漏、缺失等造成工作量估计不足的风险；

（六）投标人应承担所有与编写和提交资料文件、投标文件有关的费用，不论投标的结果如何，招标人在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

九、有关本次招标之相关事宜，可以向招标人查询

招标人：深圳市医疗保障局

联系人：罗俊    电话：0755-86667867

联系地址：深圳市福田区海园一路1号后勤服务楼324室

附件1：

投标函

深圳市医疗保障局：

对贵局发布的《医疗保障信息化咨询服务项目招标书》，我方经仔细研究，已完全了解招标文件中的所有条款及要求，决定参加投标，同时做出如下承诺：

1、愿按招标文件的要求提供服务。

2、接受招标文件的所有条款、条件和规定，放弃对招标文件提出质疑的权利。

3、同意按照招标文件的要求提供所有资料、数据或信息。

4、认可贵局有权决定中标人或否决所有投标。

5、我方如中标，将保证遵守招标文件对投标人的所有要求和规定，履行自己在投标文件（含修改书）中承诺的全部责任和义务。

地址：                     邮政编码：

电话：                     传真：

投标人全称：（公章）

授权代表（签名）：

日期：

附件2：

法定代表人证明书

同志，现任我单位         职务，为法定代表人，特此证明。

附：法定代表人性别：       年龄：

身份证号码：

营业执照号码：

有效日期：

签发日期：

单位：                             （盖章）

说明：1、法定代表人为企业事业单位、国家机关、社会团体的主要行政负责人。

2、内容必须填写真实、清楚、涂改无效，不得转让、买卖。

3、将此证明书提交对方作为合同附件或凭证。

附件3：

法定代表人授权书

深圳市医疗保障局：

现委派              参加贵局组织的医疗保障信息化咨询服务项目招标活动，全权代表我单位处理招标的有关事宜。

附授权代表情况：

姓名：            年龄：         性别：

身份证号：

职务：                      邮编：

通讯地址：

联系电话：

单位名称：（公章）

法定代表人：（签章）

本授权书有效期：   年   月   日至   年   月  日

附件4：

投标一览表

[价格单位：（人民币）元]

| 项目名称 |  | 服务期限 | 总报价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | （小写） |  |
| 投标总报价 | （大写） |  |  |  |

注：a)此表的总计是根据招标文件要求包含所有需采购方支付给中标方的费用。

b)报价均应包含所有需中标方交纳的税费。

投标人：（公章）

法定代表人或其授权代表签名：

日期：  年   月   日